# WARUNKI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA OBJĘTEGO

# OGŁOSZENIEM O ZAMÓWIENIU

# Nr 2021-8378-54767

# z dnia 22 czerwca 2021r.

# na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.”

# Odcinek 14.1  od komory K46B do osiedle Błękitne 19

# Odcinek 14.2 od trójnika przy budynku Błękitne 23 – przyłącze, bud. Błękitne 14, bud. Błękitne 16 do Osiedle  Błękitne 23 przyłącze), Błękitne 14, Błękitne 16, Błękitne 21.

# Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 13, bud. Błękitne 21.

# Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 19, bud. Błękitne 27 do bud. Błękitne 27 do osiedle Błękitne 12, Błękitne 11, Błękitne 13, Błękitne 22, Błękitne 22, Błękitne 19, Pawilon Błękitne 27

# Adres zamawiającego

Siedziba Zarządu ZEC Zakład Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o.: ul. Bielawska 6/17,  58-250 Pieszyce

tel.: 74 83 65 350 wew.62

Siedziba prowadzenia działalności ciepłowniczej: ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów

Tel. 74 831 45 90

- Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia” obowiązującym w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, zwanego dalej regulaminem oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- Adres internetowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia i materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w Sekretariacie Spółki lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.zec-ddz.pl

- Przedmiot zamówienia

- Nazwa

„Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.” Odcinek 14.1 od komory K46B do osiedle Błękitne19 Odcinek 14.2 od trójnika przy budynku Błękitne 23 – przyłącze, bud. Błękitne 14, bud. Błękitne 16 do Osiedle (Błękitne 23 przyłącze), Błękitne 14, Błękitne 16, Błękitne 21. Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 13, bud. Błękitne 21. Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 19, bud. Błękitne 27 do bud. Błękitne 27 do osiedle Błękitne 12, Błękitne 11, Błękitne 13, Błękitne 22, Błękitne 22, Błękitne 19, Pawilon Błękitne 27

- Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

| Kategoria - podstawowa: 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| --- | --- |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektro-energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45232140-5 | Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych |
| 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji |
| 45330000-9 | Roboty w zakresie instalacji sanitarnych |

- Miejsce realizacji (lokalizacja)

Dzierżoniów, osiedle Błękitne / działki o numerach ewidencyjnych: 14, 17/1, 17,2 17/3, 18/3, 18/8, 18/9, 18/12, 18/13, 18/15, 18/26, 21, 23, 24, 27/4, 31/1, 31/2, 32/4, 32/5, 43/2, 436/7 obręb Nowe Miasto

- Krótki opis zakresu rzeczowego

- zakres rzeczowy zadania jest przedstawiony w projekcie budowlanym: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej” adres: osiedle Błękitne nr 1-10, 11-24 (bez odcinka pomiędzy budynkami os. Błękitne 13-15 na działce o nr  18/11)

- Wymagania techniczne i warunki wykonania robót zawarto w załączniku nr 10 SIWZ.

5. Tryb przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca inwestycji.

1) W celu umówienia się na wizję lokalną Wykonawca ma obowiązek przesłania zgłoszenia na adres mailowy: biuro@zec-ddz.pl, propozycji daty i godziny przeprowadzenia wizji, w ramach granic wyznaczonych w pkt 5. ppkt 2)

2) wizja lokalna może być przeprowadzona w okresie od dnia publikacji ogłoszenia do 7 dni przed upływem terminu składania ofert,  od wtorku do  piątku w godz. 8:00 – 14:00.

6.  Czy dopuszcza się oferty częściowe - nie

7.  Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z SIWZ w terminie do 30 wrzesień 2021r.

8. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest wykazać dysponowanie osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości lub sądowego postępowania układowego,

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia 
w terminie i w sposób określony w specyfikacji.

- akceptują warunki zawarte w SIWZ i projekcie umowy,

- dokonali wizji lokalnej miejsca inwestycji, o której mowa w pkt 5, potwierdzonej protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- w przypadku składania oferty przez firmy występujące wspólnie, każda z tych firm musi spełniać warunki określone w ppkt 3) i 4).  Pozostałe warunki firmy występujące wspólnie winny spełniać łącznie (wspólnie), z zastrzeżeniem, że:

- warunek określony w pkt 8. ppkt 1) spełniać musi ten z podmiotów, który wykonywać będzie prace lub czynności, do których wykonania ustawy nakładają obowiązek posiadania niezbędnych uprawnień;

- warunek określony w pkt 8. ppkt 5) musi zostać spełniony przez tego wykonawcę spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia;

Dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w ppkt 9g), musi złożyć każdy podmiot spośród firm ubiegających się wspólnie o zamówienie.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 8 ogłoszenia Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenie i dokumenty:

- referencje dotyczące wykonania w ostatnich trzech latach co najmniej 3 zrealizowanych przez niego zadań przy budowie sieci ciepłowniczej min Dn150  o łącznej długości 500 mb. 
i zastosowania muf termokurczliwych o łącznej wartości min 400.000 zł. Dokumenty, 
o których mowa powyżej muszą wskazywać wykonanie pracy z należytą starannością (załącznik nr 8)

- polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie robót budowlano-montażowych oraz terenu budowy od wszelkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł przy czym suma gwarancyjna powinna obejmować jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- formularz ofertowy na załączonym druku (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

- pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

- projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia)

- oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do ogłoszenia)

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do ogłoszenia),

- wykaz podwykonawców (załącznik nr 6 do ogłoszenia),

- harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 7 do ogłoszenia),

- informacja na temat osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 9)

- aktualny wydruk z właściwego rejestru potwierdzający, że profil prowadzonej działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

- Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej (kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem),

ł) Umowa konsorcjum, jeżeli taka umowa została zawarta przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia, przy czym umowa ta powinna wskazywać lidera,

- Oświadczenie, że Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej, jeżeli taki status posiada,

- Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, nie zaleganie z opłacaniem podatków oraz składek ubezpieczeniowych lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium,

- protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca, który nie przeprowadził wizji lokalnej, podlega odrzuceniu zgodnie z par.4 ust.24 pkt 2) Regulaminu.

# 10. Tryb udzielania wyjaśnień.

- w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania poprzez Bazę Konkurencyjności lub poprzez e-mail. Zamawiający w każdym wypadku dopuszcza formę pisemną za pomocą operatorów pocztowych.

- oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty e-mail uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentu poprzez potwierdzenie odbioru e-maila.

- wszelkie dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny zawierać pełną nazwę Wykonawcy, datę, adres zwrotny poczty elektronicznej.

- każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania o wyjaśnienie treści SIWZ można przesłać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@zec-ddz.pl

- Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

##### Treść wyjaśnienia umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest: Kierownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Dzierżoniowie: Stanisław Kopcio – tel. 74 831 45 90

- e-mail sekretariatu Zamawiającego: biuro@zec-ddz.pl

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. 
O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania i będzie ona dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji lub uzupełnienia ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Kontakt w godz. od 8:00 do 14:00 od wtorku do piątku.

11. Wadium

- Ustala się wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca wnosi w następującej formie:

- w pieniądzu na konto zamawiającego (nr 40 1050 1908 1000 0090 3015 8944)

- w poręczeniach bankowych,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, kserokopia dokumentu potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stanowić będzie integralną część oferty natomiast oryginał dokumentu Wykonawca załącza wraz z ofertą bez trwałego połączenia z dokumentacją.

Zamawiający dopuszcza przedłożenie wadium w formie innej niż pieniężna, w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania rachunku zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego) a nie datę dokonania polecenia przelewu.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacji, gdy:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą

- zamawiający unieważni postępowanie.

- Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy (w terminie 3 dni od złożenia wniosku) jeśli:

- Wykonawca wycofał ofertę przed terminem składania ofert,

- Wykonawca został wykluczony z postępowania lub jego oferta została odrzucona.

- Wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego wówczas gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

- Zamawiający, przed upływem terminu związania z ofertą może wystąpić do drugiego Wykonawcy pod względem korzystności z propozycją zawarcia umowy. Wówczas wadium przetargowe przechodzi na rzecz Zamawiającego gdy Wykonawca, któremu złożono ofertę:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn obciążających wykonawcę.

12. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1) Ceny należy podawać w złotych polskich,

2) Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w zakresie obowiązków Wykonawcy, zgodnie ze SIWZ w tym także:

- Koszty wszystkich robót przygotowawczych,

# Koszty organizacji placu budowy i zaplecza,

# Koszty obsługi geodezyjnej,

# Koszty uporządkowania placu budowy,

# Koszty utylizacji odpadów,

# Koszty zajęcia pasa drogowego i oznakowania pionowego,

# Koszty projektu organizacji ruchu,

# Koszty nadzoru archeologicznego,

# Koszty ewentualnych odszkodowań.

# Koszty inwentaryzacji powykonawczej,

# Koszty uzgodnień wynikających z wydanych opinii ZUD

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria, jakimi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty -100% cena.

14. Termin i miejsce składania ofert

  - Termin składania ofert do dnia: 19.07.2021 do godz. 8:00

  - Miejsce składania ofert.

- Oferty należy składać poprzez Bazę Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową do siedziby Spółki w zamkniętej kopercie, jednak bezwarunkowo decyduje data i godzina dostarczenia (wpisana na potwierdzeniu odbioru) przesyłki (oferty) pod wyżej wskazany adres. Taka oferta zostanie po terminie otwarcia ofert dopisana przez Zamawiającego do elektronicznej bazy ofert w Bazie Konkurencyjności.

Ofertę składaną drogą pocztową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:

ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Złota 11; 58-200 Dzierżoniów

oraz oznaczyć następująco:

# „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.”

# Odcinek 14.1  od komory K46B do osiedle Błękitne19

# Odcinek 14.2 od trójnika przy budynku Błękitne 23 – przyłącze, bud. Błękitne 14, bud. Błękitne 16 do Osiedle  Błękitne 23 przyłącze), Błękitne 14, Błękitne 16, Błękitne 21.

# Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 13, bud. Błękitne 21.

# Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 19, bud. Błękitne 27 do bud. Błękitne 27 do osiedle Błękitne 12, Błękitne 11, Błękitne 13, Błękitne 22, Błękitne 22, Błękitne 19, Pawilon Błękitne 27

- Każdy Wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w Ogłoszeniu lub spóźnione z uwagi na dostarczenie w inne miejsce niż wskazano w Ogłoszeniu powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

- Po terminie otwarcia  ofert Zamawiający umieści w Bazie Konkurencyjności informacje dotyczące ofert złożonych drogą pocztową a dotyczące Wykonawców i ich cen ofertowych.

- Zamawiający zamieści również na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

  - ceny i terminu wykonania zamówienia.

- Opis przygotowania oferty:

  - Oferta musi być zgodna z treścią SIWZ oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia (bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) oraz oferować tylko jedną cenę ostateczną.

  - Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę (samodzielnie lub jako partner w konsorcjum). Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.

  - Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność 
i zgodność z wymaganiami niniejszej SIWZ .

  - Zamawiający wymaga, aby w formie oryginału został złożony formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą można złożyć w formie oryginału lub kopii. Kopie mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów - są poświadczane za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy lub osoby upoważnione do reprezentacji tych podmiotów.

  - Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

  - Oferta winna być przygotowana na drukach wzorów stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. W przypadku stosowania własnych druków muszą one bezwzględnie zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w drukach załączonych do niniejszej SIWZ.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę wpisanego na podstawie odrębnych przepisów do właściwego rejestru winne być zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania tego Wykonawcy według zapisów w przedmiotowym rejestrze, albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze.

  - Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty składane przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną powinna być zaopatrzona w imię i nazwisko oraz podpis tej osoby, albo imię 
i nazwisko oraz podpis pełnomocnika ustanowionego przez tego Wykonawcę. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo zaopatrzone w imię i nazwisko oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

  - Oferta wraz z załącznikami składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia winna być zaopatrzona w:

- imiona, nazwiska i podpisy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będących osobami fizycznymi, lub imienia, nazwiska i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podlegających na mocy odrębnych przepisów wpisowi do właściwego rejestru, albo

- imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Ilekroć postanowienia niniejszego dokumentu odnoszą się do wymogu złożenia podpisu, wymóg zostaje spełniony w razie zachowania formy elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, względnie – form pisemnej (pod rygorem nieważności).

Do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

dołączyć należy pełnomocnictwo pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.

15. Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z zawiadomieniem 
o wyborze oferty dwa egzemplarze projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego zawierające istotne dla stron postanowienia tej umowy określone w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

2) Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania projektu umowy w sprawie postępowania, podpisze wszystkie egzemplarze tego projektu i zwróci je Zamawiającemu załączając do nich:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 7 do ogłoszenia,

b) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 18.

3) Po otrzymaniu dwóch podpisanych przez Wykonawcę egzemplarzy projektu umowy wraz 
z załącznikami, Zamawiający podpisze te egzemplarze i jeden z nich zwróci Wykonawcy. Za datę zawarcia umowy przyjmować się będzie datę jej podpisania przez Zamawiającego.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z umową wnosi wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem zgodnie w wysokości 5 % wartości brutto oferty.

2) Zabezpieczenie to może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielonych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

3) Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto (nr 40 1050 1908 1000 0090 3015 8944),

4) Dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu oraz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie tego zabezpieczenia w innej formie niż pieniądzu Wykonawca załącza do dwóch podpisanych przez siebie egzemplarzy projektu umowy .

5) Niedopełnienie przez wybranego Wykonawcę w/w wymagań będzie stanowiło podstawę do anulowania wyboru i przepadku wadium.

18. Umowa ramowa

Nie dotyczy

19. Rozliczenie w walutach obcych

Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich.

20. Aukcja elektroniczna - Nie przewiduje się.

21. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu- Nie przewiduje się.

22. Wykluczenia.

- Zamawiający nie może udzielać Zamówień podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego Zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania;

- Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postepowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

23. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Optymalizacja sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie” nr RPDS.03.05.00-02-003/18-00 z 12.04.2019r. współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.5 „Wysokosprawna kogeneracja – konkurs horyzontalny” Schemat nr 3.5.B. „Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych – nabór horyzontalny projekt rewitalizacyjny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

24. Dopuszczalność zmiany umowy

  - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 
z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (z wyłączeniem przypadków nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę), konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego,

    - wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust.2.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

25. Unieważnienie postępowania.

Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania przed udzieleniem zamówienia (przed podpisaniem umowy z Wykonawcą).

26. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZEC ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17 58-250 Pieszyce

# Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o udzielenie zamówienia Nr 2021-8378-54767 z dnia 22 czerwca 2021 na „Optymalizację sieci ciepłowniczej dla źródła wysokosprawnej kogeneracji dla przyłączenia nowych mocy cieplnych w Dzierżoniowie.”

# Odcinek 14.1  od komory K46B do osiedle Błękitne 19

# Odcinek 14.2 od trójnika przy budynku Błękitne 23 – przyłącze, bud. Błękitne 14, bud. Błękitne 16 do Osiedle  Błękitne 23 przyłącze), Błękitne 14, Błękitne 16, Błękitne 21.

# Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 13, bud. Błękitne 21.

# Trójnik przy bud. Błękitne 12, bud. Błękitne 11, bud. Błękitne 19, bud. Błękitne 27 do bud. Błękitne 27 do osiedle Błękitne 12, Błękitne 11, Błękitne 13, Błękitne 22, Błękitne 22, Błękitne 19, Pawilon Błękitne 27

# wadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z „Regulaminem udzielenia zamówień” obowiązującym w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Dzierżoniowie, zwanego dalej Regulaminem oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin udzielania zamówień w ramach projektów objętych dofinansowaniem środkami funduszy strukturalnych lub funduszu spójności obowiązującym w ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia i zakończenia realizacji umowy, a jeżeli obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej zamówienia obejmuje na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa dłuższy okres - przez cały ten okres, w tym w szczególności okres trwałości projektu;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Wytycznych;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia o ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zamawiający